POPTÁVKOVÝ LIST

Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatelů v poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu prováděné mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

| Název veřejné zakázky | „FTNsP Praha 4 – Pavilon B1 – Nový lůžkový výtah“ |
| --- | --- |
| Zadavatel: FTNsP Praha 4 – odbor stavebních investic |
| Název/obchodní firma | Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou |
| IČ | 000 64 190 |
| Sídlo | Praha 4, Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59 |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat | Ing. Lubomír Vrána MBA – vedoucí investičního odboru Jana Svobodová – vedoucí oddělení stavebních investic |
| Kontaktní osoba | Petr Maroušek, ing. Jaroslav Zeman |
| Telefon, fax | 261 083 132, 605 235 798, 234 333 215, 731 192 156 |
| E-mail | petr.marousek@ftn.cz jaroslav.zeman@ftn.cz |
| Kontaktní osoba pro dodatečné informace k poptávce | Petr Maroušek, Ing Jaroslav Zeman |

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Areál FTNsP Praha 4, pavilon B1 – Nový lůžkový výtah.

Předmětem poptávky je provedení:

Stavebních prací dle výkazu výměr.

Dodávka a montáž technologického zařízení výtahu dle specifikace uvedené v příloze č. 1.

Vše podle projektové dokumentace vypracované společností HELIKA a.s. v měsíci 06/2011 (dále jen „PD“), která bude zájemci vydána na CD na vyžádání u kontaktní osoby.

Zejména budou provedeny:

- demolice stávajícího interiéru, demolice stropních konstrukcí,

- stavební práce – podchytávky zdiva a základů, stropních konstrukcí vyzdívka vlastní výtahové,

- šachty podle zpracované PD,

- elektrorozvody silnoproud, slaboproud, VZT,

- zdravotně technické instalace – voda, kanalizace ÚT,

- nové úpravy interiéru, povrchové úpravy dotčených prostor dle PD,

- dodávka a montáž technologického zařízení v rozsahu přiložené technické specifikace (příloha 1),

- - zhotovení technické a projektové dokumentace 3x strojní projekt výtahu,

- a pro předání 1x skutečné provedení včetně atestů a prohlášení o shodě + na CD ve formátu pdf a dwg

- - doprava na stavbu včetně vnitrostaveništního přesunu,

- - ekologickou likvidaci nevratných obalů,

- - osvětlení šachty, lešení pro montáž výtahu, měření hluku pro kolaudaci stavby zaměření výtahu v rekonstruované šachtě

- - vydání prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb a dodání další požadované dokumentace pro kolaudační řízení

Nabídková cena bude zpracována dle výkazu výměr, který je součástí PD.

Termín zahájení díla: předpoklad září 2011 (po vydání stavebního povolení).

Termín dokončení díla: předpokládaná doba provádění prací 2-3 měsíce.

Místo plnění: FTNsP Praha 4, Vídeňská 800, pavilon B1.

- Obchodní a platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Po dokončení a předání díla bude zhotovitelem vystavena faktura.

Faktura bude uhrazena v pěti pravidelných měsíčních splátkách počínaje lednem 2013 a konče květnem 2013, vždy k poslednímu dni v měsíci.

Lze využít možnosti faktoringu u společnosti Faktoring KB a.s.

- Další podmínky.

- Uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenské oprávnění (kopii).

- Uchazeč předloží seznam 3 významných staveb realizovaných v posledních 3 letech s finančním objemem 3-5 mil. Kč a uvede kontaktní osoby, kde lze referenci ověřit.

- Uchazeč předloží platnou pojistnou smlouvu - odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v rozsahu min. 5. mil. Kč – kopie.

- Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

- Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez udání důvodu.

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění:

- nabídková cena bez DPH,

- sazba DPH,

- výše DPH,

- nabídková cena celkem včetně DPH,

Pokyny a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude předložena v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Obálka s nabídkou bude označena:

„FTNsP Praha 4 - pavilon B1 - Nový lůžkový výtah.“

NEOTVÍRAT

Požadavky na strukturu nabídky:

- Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou

- Obsah nabídky. Nabídka bude svázaná, opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů.

- Krycí list nabídky – titulní list. Na krycím listu budou uvedeny následující údaje:

  - název veřejné zakázky,

  - základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním),

  - kontaktní osobu, (jméno, příjmení funkce, adresa, telefon, e-mail), oprávněné jednat za uchazeče v poptávkovém řízení,

  - nabídková cena v členění dle bodu 4,

  - nabízená záruční doba v měsících,

  - termín dokončení stavby v týdnech,

  - dobu platnosti nabídky, datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče.

- Výpis z obchodního rejstříku – kopie (živnostenské oprávnění – kopie).

- Seznam významných staveb (reference).

- Pojistná smlouva (kopie).

- Vlastní nabídka stavebních prací a technologie nového výtahu včetně oceněného výkazu.

- výměr a specifikace technolog. zařízení v členění dle bodu 4.

Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je do 12. 8. 2011 do 15,00 hod.

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč

Osobně se nabídka podává zadavateli v pracovních dnech v době od 8,00 do 15,00 hod. na podatelnu.

Způsob hodnocení nabídky:

Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena.

Závěrečné informace:

Nabídky mohou podat uchazeči, kteří obdrželi písemnou výzvu k předložení nabídky a dále uchazeči, na základě poptávky zveřejněné na webových stránkách zadavatele.

Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku, bez variant.

Náklady uchazečů, spojené s účastí na poptávkovém řízení zadavatel nehradí.

Nabídky nebudou uchazečům vráceny.

Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto poptávkového řízení.

Prohlídka místa plnění je možná po předchozí telefonické dohodě s kontaktní osobou